Báo cáo tuần 6

# 1. Công việc đã thực hiện

a) Hệ thống

- Em đã bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống từ bước phần quyền người dùng. Hiện tại hệ thống em đang xây dựng phân quyền dựa trên 4 loại người dùng chính: Admin, Bác sĩ, Nhân viên kỹ thuật chụp chẩn đoán hình ảnh, Nhân viên phòng xét nghiệm.

- Em đã xin được mẫu giấy kết quả xét nghiệm nhưng đang có khá nhiều mẫu xét nghiệm do mỗi loại xét nghiệm mang tính chất khác nhau, em đã tổng hợp và xây dựng các trường thông tin để cho vào mục Xét nghiệm nếu có kết xuất kết quả cho bệnh nhân. Điểm chung của các mẫu xét nghiệm là đều có thông tin của bệnh nhân và ID của bệnh nhân.

- Em đang hỏi lại bạn Hùng xem liệu các bác sĩ và nhân viên bệnh viện có quyền truy cập hệ thống hiện tại và cơ sở dữ liệu dựa trên tài khoản email bệnh viện cấp hay có cách phân biệt nào đó trên hệ thống.

b) Triển khai và lập trình

- Em đã lập trình cơ bản phần tạo tài khoản với các vị trí chức vụ khác nhau, phần đăng nhập và đăng xuất vào hệ thống.

- Em đã lập trình cơ bản phần các mục kết quả xét nghiệm dựa trên các mẫu xét nghiệm riêng biệt bạn Hùng cung cấp, nhưng chưa đầy đủ hết.

# 2. Công việc sẽ thực hiện

- Hoàn thiện phần các mẫu xét nghiệm đầy đủ hơn để kết xuất ra kết quả các mẫu xét nghiệm, các mẫu xét nghiệm sau khi kết xuất sẽ được bác sĩ xem để đưa ra kết quả đánh giá phù hợp.

- Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu để phù hợp với việc thêm mới và mở rộng nếu có.

- Triển khai và lập trình phần upload ảnh và xem ảnh (zoom in, zoom out) của nhân viên kỹ thuật chụp chẩn đoán hình ảnh.